## Slide 1: تقييم المشاريع العمومية
جامعة بومرداس
كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير ماستر 01 تسيير عمومي
إعداد
د. عرقوب وعلي
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس/ ك ع ا ت ت

## Slide 2: Evaluation des Projets Publiques
Université de Boumerdes
FSEGC
Département SG Master I
Public Management
Réalisé par
Dr. ARKOUB Ouali
UMBB/ FSEGC

## Slide 3: برنامج المادة
المحور الأول: الإطار النظري للمشاريع الاستثمارية.
المحور الثاني: إدارة وتقييم المشاريع الاستثمارية العمومية.
المحور الثالث: دراسة الجدوى القانونية، التسويقية والفنية للمشاريع الاستثمارية العمومية.
المحور الرابع: التقييم المالي للمشاريع الاستثمارية العمومية.
المحور الخامس: التقييم الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع والبرامج الاستثمارية العمومية.
المحور السادس: تقييم آثار البرامج الاستثمارية العمومية.

## Slide 4: Programme de Matière
Axe I: Le cadre conceptuel des Projets d’Investissement.
Axe II: La Gestion et L’Evaluation des PIP.
Axe III: Etude de Faisabilité Légale, Commerciale (Marketing) et Technique des PIP.
Axe IV: Evaluation Financière des PIP.
Axe V: Evaluation Socio-économique des PPIP.
Axe VI: Evaluation des effets des PPIP.

## Slide 5: المحور الثاني إدارة وتقييم المشاريع الاستثمارية العمومية AXE II La Gestion et l’Evaluation des PIP

## Slide 6: تعريف إدارة المشاريع
تعرف إدارة المشاريع أنها " تنظيم عملية التغيير عبر التوظيف الأمثل للموارد المتاحة الضرورية لتحقيق هدف معين ضمن إطار زمني معلوم من خلال تنفيذ مجموعة من النشاطات والفعاليات المخططة والمبرمجة والمتناسقة فيما بينها ".
وتعرف أنها " توجيه الموارد البشرية والمادية وتنسيقها خلال حياة المشروع، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، لتحقيق الأهداف المحددة، بالطريقة التي تمكن من إنجاز المشروع مع مراعاة عوامل الجودة والتوقيت والتكلفة ".
ما يقود إلى تعريف عملية إدارة المشاريع أنها عملية تخصيص وتوجيه الموارد المتاحة لتنفيذ مجموعة متكاملة ومتناسقة من النشاطات تمكن من تجسيد المشروع في الوقت المحدد له بجودة مقبولة وبتكلفة لا تتعدى التكلفة المخصصة له.

## Slide 7: مراحل إدارة المشاريع
تمر إدارة المشاريع بعدة مراحل مترابطة ومتكاملة، تتمثل في العناصر الآتية:
- تحديد فكرة المشروع
يتم ابتكار فكرة للمشروع واقتراحه مع مراعاة تماشي هذا الاقتراح مع الخطة الاقتصادية العامة للدولة وإستراتيجيتها الاستثمارية، وضمان تحقيق المنفعة العامة للمجتمع ودعم مسار التنمية الاقتصادية؛
- التخطيط للمشروع
تتمثل في مرحلة تجسيد الفكرة وتحويلها إلى خطة مبرمجة ومحددة، حيث لابد من إبراز أهم أهداف المشروع ومجال نشاطه والمنافع المتأتية منه والفئات التي يستهدفها، وربطه مع الخطة الاقتصادية والإستراتيجية للدولة، مع وضع الاحتمالات والسيناريوهات والافتراضات الأساسية لخطة المشروع والخطط البديلة لها.

## Slide 8: مراحل إدارة المشاريع
يحدد في خطة المشروع بصفة دقيقة اسم المشروع وإستراتيجيته وأهدافه على أن تكون هذه الأهداف قابلة للقياس والتقييم ومرتبطة بفترة زمنية معينة، كما أن الخطة لابد أن توضح النشاطات الأساسية التي يرتكز عليها المشروع لتجسيده بنجاح، والموارد التي تسمح بالقيام بهذه النشاطات، والفئات المستهدفة من المشروع، والنتائج المتوقعة منه التي تتمثل أساسا في مخرجاته (الاستثمار الناتج عنه) وعائداته وآثاره على المدى البعيد، والإجراءات التي لابد من تبنيها في إدارة المشروع وتنفيذه بهدف تجسيده على أكمل وجه؛
-تخصيص الموارد
بعد الانتهاء من رسم خطة محكمة ومفصلة للمشروع لابد من تخصيص مختلف الموارد البشرية والمالية والمادية التي تسهم في تطبيق هذه الخطة بصفة فعالة، وهو ما يستدعي التحديد الدقيق لهذه الموارد والتوظيف الجيد لها؛
- تنفيذ المشروع
تمثل مرحلة تجسيد المشروع اعتمادا على الخطة المفصلة له باستخدام الموارد المخصصة له، مع التحسين المستمر للإجراءات والنشاطات التي يقوم عليها المشروع وفقا للتغيرات الطارئة في محيط عمله؛

## Slide 9: مراحل إدارة المشاريع
- متابعة المشروع
تعتبر مرحلة موازية لتنفيذ المشروع للتأكد من أن المشروع ينفذ وفق ما تم التخطيط له درءا للانحرافات السالبة الممكن حدوثها، وهذا من خلال تزويد مسيري المشاريع والجهات الرقابية التابعة للدولة بالمعلومات المنتظمة والمستمرة والمحدثة عن نسبة التقدم في إنجاز المشروع ومدى تطابقه مع الخطة المسطرة، وهذا عن طريق متابعة خطة المشروع ومدى تنفيذها بشكل ناجع (فعال وفاعل)، ومتابعة الموارد المالية للمشروع إن كانت تكفي لتجسيده أم يتطلب إعادة تقييم لرخصة البرنامج الأصلية، ومتابعة الموارد البشرية القائمة على المشروع ومدى فعالية أدائها وكفاءتها في تنفيذه وتجسيده، مع متابعة مدى نجاعة الإستراتيجية المطبقة لإدارة المخاطر من أجل التحكم في هذا العامل المؤثر على مسار المشروع، وإدارته بصورة تدني من حدوث أي خطر محتمل؛
- تقييم المشروع
تعتبر عملية تقييم المشروع عصب إدارة المشاريع حيث أنها عملية قياس مرحلية لمدى ارتباط المشروع بأهدافه المسطرة والمخطط لها ومدى نجاعة (فعالية وفاعلية) هذا المشروع وأثره واستدامته، لمراجعة وتحليل الإنجازات المحققة من خلال المشروع ومقارنتها مع النتائج المنتظرة منه.

## Slide 10: تعريف تقييم المشاريع
يعتبر تقييم المشاريع من المفاهيم الديناميكية التي تتغير بتغير محيط المشروع والهدف المسطر منه وهو ما يصعب تعريفه تعريفا شاملا جامعا مانعا.
يعرف تقييم المشاريع حسب دليل الاتحاد الأوروبي لإدارة المشاريع أنه " قياس لمدى تحقق معايير التقييم المختلفة مثل الفعالية والفاعلية والأثر والارتباط والاستدامة في أهداف وأنشطة المشروع ".
يعرف أيضا أنه " اختبار منظم يقيس مدى التقدم والإنجاز في تحقيق مخرجات المشروع ولا يكون التقييم لمرة واحدة فقط بل يشمل عملية قياس الإنجازات المختلفة للأهداف عبر مراحل زمنية متعددة حتى الوصول إلى تحقيق مخرجات المشروع ".
كما يعرف أنه " عملية وضع المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها التوصل إلى البديل أو المشروع الأنسب من بين عدة بدائل مقترحة، الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة استنادا إلى أسس علمية.
التعاريف السابقة تفضي إلى تعريف تقييم المشاريع أنه عملية وضع المعايير اللازمة لاختيار البديل الأنسب من المشاريع المقترحة وقياس مدى تقدمه وإنجازه عبر مراحل زمنية متعددة اعتمادا على أسس علمية لضمان تحقيق مخرجاته وأهدافه المسطرة.

## Slide 11: مبادئ تقييم المشاريع
تقوم عملية تقييم المشاريع على مجموعة من المبادئ الأساسية أهمها:
- ضمان تحقيق التوافق بين أهداف المشروع وأهداف خطة التنمية الوطنية المسطرة من طرف الدولة؛
- ضمان توافق وانسجام أهداف المشاريع المتكاملة وإزالة التعارض بين المشروع ومختلف المشاريع القائمة التي يعتمد عليها أو تعتمد عليه؛
- تفعيل عملية اتخاذ القرار الاستثماري بتنفيذ المشروع المقترح أو التخلي عنه في حالة توفر خيار واحد فقط، والمفاضلة بين عدة مشاريع (بدائل) وفق أسس ومعايير علمية للوصول إلى البديل الأنسب في حالة توفر مجموعة من البدائل.

## Slide 12: أهمية تقييم المشاريع
تكتسي عملية تقييم المشاريع أهمية متعددة الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وماليا وإيديولوجيا، يمكن إيجازها في العناصر الآتية:
- تمكن عملية تقييم المشاريع الاستثمارية من تخصيص الموارد المحدودة في الدول خاصة النامية منها واستخدامها على أفضل وجه لتجسيد استثمارات عمومية أو خاصة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية؛
- تدعم عملية تقييم المشاريع تحديد القطاعات والنشاطات الحيوية الأكثر ملاءمة للاستثمار والأكثر تماشيا وتفعيلا للسياسة الاقتصادية للدولة خاصة باعتماد معيار الربحية الوطنية وهو ما من شأنه إعطاء نظرة أكثر وضوح لصانعي القرار في السياسة الاقتصادية أو الاجتماعية للدولة؛
- إعطاء نظرة واضحة وصورة تفصيلية لمدى نجاعة إنجاز المشروع؛
- الخروج بنتائج من شأنها تحسين فاعلية أداء المورد البشري القائم بإنجاز المشروع ووضع خطط أفضل مستقبلا؛
- تحليل العائد والمنفعة المتوقعين من المشروع ومقارنتهما بالتكلفة الإجمالية لإنجازه؛
- تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف وفرص نجاح المشروع والتهديدات المحيطة به؛
- المقارنة مع نتائج المشاريع الأخرى المشابهة للمشروع وتقدير أدائه الشامل.

## Slide 13: أنواع تقييم المشاريع
يصنف تقييم المشاريع حسب توقيته إلى الأنواع الآتية:
- التقييم القبلي للمشروع
يتم هذا التقييم قبل تنفيذ المشروع، وهو يتعلق أساسا بدراسة جدوى المشروع من الناحية القانونية والتسويقية والفنية وبصفة خاصة المالية والاقتصادية والاجتماعية ومدى ملاءمة خطة المشروع لتنفيذه والسيناريوهات والاحتمالات الممكن وقوعها أثناء تجسيده، وهذا التقييم وقائي يضمن اعتماد مشروع مجدي وتنفيذه بشكل سليم يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه؛
- التقييم المتزامن للمشروع
يتم بالتوازي مع تنفيذ المشروع وهو يرتبط أساسا بمرحلة متابعة المشروع ومدى احترام الخطة المعدة وتعديل بعض النشاطات إن اقتضى الأمر ذلك، والمتابعة المالية لاستخدام الموارد، وهو يهدف أساسا إلى ضمان نجاعة تجسيد المشروع؛
- التقييم البعدي للمشروع
يجرى هذا التقييم بعد الانتهاء من تجسيد المشروع وهو يقيس مدى فعالية إنجازه وفاعلية أداء القائمين عليه من الناحية المالية والإدارية في التقيد بالميزانية المخصصة له واحترام الجودة المطلوبة والتقيد بالوقت المحدد له، إضافة إلى قياسه لنتائج المشروع وعوائده (منافعه) وآثاره بعيدة المدى، وهو عادة تقييم تصحيحي (علاجي) يفيد القائمين على المشروع في إدارة مشاريعهم المستقبلية.

## Slide 14: مراحل تقييم المشاريع
- إعداد خطة التقييم (تصميم التقييم)
يتم إعداد خطة محكمة ومفصلة لعملية التقييم بحد ذاتها، وهذا من خلال تحديد عناصر المشروع بصفة دقيقة، بإبراز حاجات وأهداف المشروع، الفئات المستهدفة منه، الفئات المساهمة في المشروع، الأطراف المتأثرة بالمشروع، المخرجات والنتائج المترتبة عن المشروع، والأنشطة اللازمة لتحقيق هذه المخرجات والنتائج.
لضمان فعالية الخطة المفصلة لعملية التقييم لابد من الإجابة عن الأسئلة التالية:
- ما الذي سيجرى تقييمه؟ (تحديد موضوع التقييم)
- لماذا يتم تقييم هذه الأنشطة؟ (تحديد الغرض من التقييم)
- ما هي الأطراف المستفيدة من عملية التقييم؟ (تحديد الأطراف المرتبطة بعملية التقييم)
- من الذي سيقوم بعملية التقييم؟ وكيف سيقوم بها؟ ( تحديد القائم على التقييم وكيفية عمله)
- ما هي النتائج المتوقعة من عملية التقييم؟ (تحديد أهداف التقييم)
تشمل خطة التقييم تحديد واضح لكافة العمليات والنشاطات المتعلقة بالمشروع التي لابد من تقييمها وتحديد مدى فعالية إنجازها ومدى النجاح في تحقيق أهدافها وتقييم آثارها؛

## Slide 15: مراحل تقييم المشاريع
- تنفيذ خطة التقييم
تعتبر عملية أساسية وركيزة محورية من ركائز التقييم، حيث أنها الترجمة الفعلية لخطة التقييم التي تم تصميمها وإعدادها، ويشمل تنفيذ خطة التقييم تشكيل فريق العمل القائم على عملية التقييم، ودعمه وتنسيقه مع الإدارة العليا بالمنظمة، مع تحديد قيم وأخلاقيات عملية التقييم، ووضع المؤشرات التي تستند إليها هذه العملية، والأدوات الأساسية التي تعتمد عليها، ليتم تجميع البيانات وتوفير المعلومات وحفظها كقاعدة أساسية ومرجعية لعملية التقييم؛
- تحليل وتفسير البيانات
تصنف هذه المرحلة من أهم مراحل عملية التقييم، لأن توفير البيانات وحده لا يكفي دون معالجتها وتحليلها تحليلا مفصلا يفضي إلى تحديد مدى نجاعة إدارة المشروع وتقييم مختلف جوانبه التنظيمية والمالية، وتختلف هذه البيانات وتتنوع بين بيانات كمية كرقم الأعمال المقدر، عدد العاملين، نسبة الإنجاز، وبيانات نوعية (كيفية) كدرجة رضا المستهدفين من المشروع، ومحاضر جلسات القائمين على المشروع.
تشمل هذه المرحلة فهم مضمون البيانات الكمية والنوعية، إعداد البيانات للتحليل، ومن ثم تحليل البيانات والتأكد من دقتها وتفسير نتائج هذا التحليل بما يحدد بشكل مفصل أداء القائمين على المشروع، ومدى احترام والتقيد بمختلف متطلباته من جودة ومدة وتكلفة؛

## Slide 16: مراحل تقييم المشاريع
- إعداد تقرير نتائج التقييم
تعتبر هذه المرحلة خلاصة عملية التقييم، وهي تفضي إلى إعداد تقرير مفصل يوضح نتائج تقييم جميع جوانب المشروع وطرق إدارته وتسييره وأهم نشاطاته، ويوجه إلى الأطراف الأساسية القائمة بالمشروع والمراقبة له ولطرق إدارته كهيئات الدولة في المشاريع العامة، وأهم ما يميز هذا التقرير أنه موجه لهذه الفئات بطريقة واضحة ومحددة وأسلوب منهجي ومنطقي ومفصل ومدعم بأشكال وجداول ورسوم بيانية مع إدراج فهرس له وملخص تنفيذي.
يحدد هذا التقرير أساليب تحسين الأداء ويوجه إلى أهم الأنشطة التي لابد من تعديلها أو تغييرها في إدارة المشروع أو خطته التفصيلية، ويرصد بدقة معدلات الأداء ونسب إنجاز عمليات المشروع، كما يزود القائمين على المشروع والهيئات الرقابية ومختلف الأطراف المرتبطة بالمشروع بمعلومات مفصلة عن بيئة العمل ومناخه الداخلي والقرارات التي تم اتخاذها في ما يخص المشروع، وقياس مخرجاته ومنافعه، والتخطيط للمشروعات الأخرى المرتبطة به.
يلاحظ بصفة جلية أن كل مرحلة من مراحل عملية التقييم هي نتاج ومخرج للمرحلة التي سبقتها وهو ما يوضح أن هذه العملية مكونة من أنشطة وإجراءات متناسقة ومترابطة فيما بينها من تصميم خطة التقييم إلى إعداد تقريره النهائي وعرض مختلف نتائجه.

## Slide 17: مشاكل تقييم المشاريع
تواجه عملية تقييم المشاريع الكثير من المشاكل والصعوبات، أهمها:
- صعوبة التنبؤ بتكاليف المشاريع، حيث أنه رغم التقدير الأولي للتكاليف إلا أنه في كثير من الحالات لا يعكس هذا التقدير التكلفة الفعلية للمشروع، وخاصة المشاريع العامة التي تعاني في كثير من الأحيان من عدم كفاية الميزانية المخصصة لها، ما يستدعي إلى إعادة تقييم لميزانية برنامجها الأصلي، وهو ما يكلف الخزينة العمومية نفقات إضافية؛
- صعوبة التنبؤ بمنافع المشاريع، فالعديد من المشاريع سطرت لها أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية، لكنها لم يتأتى بعد إنجازها أي منفعة معينة، خاصة بالنسبة للمشاريع العامة التي أهدر فيها الكثير من النفقات العمومية دون أي منفعة محققة في معظم الدول النامية، وهذا نظرا لعدم استقرار البيئة الاقتصادية والسياسية المحيطة بالمشروع الاستثماري؛

## Slide 18: مشاكل تقييم المشاريع
- صعوبة اختيار معدل الخصم المناسب لتحيين القيمة المستقبلية للعوائد والتكاليف والتدفقات النقدية الصافية، خاصة أن المحيط الاقتصادي يعرف تقلبات كبيرة ودورات اقتصادية توسعية وانكماشية، وهو ما يصعب من التحديد الدقيق لهذا المعدل بصفة خاصة في ظروف المخاطرة وعدم التأكد؛
- صعوبة التحديد الدقيق لمدة إنجاز المشروع، حيث أن هذا يخضع للعديد من العوامل الخارجية المتمثلة في العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في بيئة المشروع، والعوامل الداخلية المتمثلة في مدى توفر الموارد اللازمة لإنجاز المشروع ومدى كفاءة القائمين عليه، وتكثر هذه المشكلة في المشاريع العامة في الدول النامية التي عادة ما تتجاوز المدة المحددة لإنجازها.

## Slide 19: معايير تقييم المشاريع
- معيار الربحية التجارية
يركز هذا المعيار على الجانب المالي للمشروع، وهو خاص بالمشاريع الربحية بصفة أساسية، وتعتمد عليه المشاريع الخاصة وكثير من المشاريع العامة ذات الطابع الاقتصادي الربحي، وهي تحلل وتعالج ثلاث متغيرات أساسية هي التوقعات القيمية الخاصة لكل من المنافع والتكاليف والأرباح الصافية (التدفقات النقدية الصافية).
يمكن أن تتم عملية التقييم في ظروف التأكد أي أن التوقعات أكيدة في المستقبل واحتمال وقوعها يساوي 100%، وهي حالات نادرة في بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية متقلبة وديناميكية متغيرة باستمرار، وأهم المعايير المعتمدة في حالات التأكد: معيار فترة الاسترداد، معدل العائد المتوسط (المحاسبي)، القيمة الحالية الصافية، مؤشر الربحية، ومعدل العائد الداخلي.
في أغلب الحالات تتم عملية التقييم في ظروف المخاطرة أي من خلال عدة احتمالات وسيناريوهات مقتبسة من الدراسات والتجارب السابقة، يتم من خلالها تحديد العائد الاحتمالي للمشروع والانحراف المعياري النسبي المرافق له، وتزداد درجة المخاطرة كلما زادت ديناميكية وتقلب محيط المشاريع الاستثمارية، وفي حالة عدم القدرة على تحديد احتمالات وسيناريوهات معينة يصبح متخذ القرار الاستثماري في حالة عدم تأكد، وأهم الأساليب المعتمدة في الحالتين هي: أسلوب تحليل الحساسية، أسلوب شجرة القرارات، نظرية المباراة، المحاكاة، التحليل الاحتمالي، وتعديل سعر الخصم؛

## Slide 20: معايير تقييم المشاريع
- معيار الربحية الوطنية (الاجتماعية)
أضحت الربحية الوطنية معيارا أساسيا في تقييم جميع المشاريع العامة الربحية وغير الربحية وأغلب المشاريع الخاصة، نظرا أن معيار الربحية التجارية أصبح قاصرا في قياس وتحديد مختلف منافع المشروع الاستثماري، وبالتالي فاعتماد نموذج المنافع - التكاليف قاد القائمين على أغلب المشاريع إلى التركيز على الربحية الوطنية أو الاجتماعية كمعيار رئيسي لتقييم المشروع ومدى إسهامه في التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وأهم المعايير المعتمدة في ذلك: معيار التوظيف (توفير فرص العمل)، معيار القيمة المضافة الاقتصادية التي ولدها المشروع وساهم بها في الاقتصاد الوطني، معيار تحسين ميزان المدفوعات، المساهمة في زيادة إنتاجية العمل، زيادة أرصدة الدول من النقد الأجنبي، ومعيار أدنى كثافة رأسمالية الذي يركز على فاعلية تسيير الموارد بتحقيق أدنى كمية من رأس المال لكل وحدة منتجة أو لكل عامل أو لكل وحدة من القيمة المضافة السنوية.
يتم حساب الربحية الوطنية باستخدام أسعار الظل أو الأسعار المحاسبية التي تعكس المنافع والتكاليف الاجتماعية عكس الربحية التجارية التي تحسب على أساس الأسعار السوقية، والمشاريع العامة تعتمد على الربحية الوطنية كمرجع أساسي لتقييم مدى نجاعتها في تحقيق أهدافها، وهو لا يمنع الكثير من المشاريع الربحية منها الاعتماد على الربحية التجارية بالتوازي مع الربحية الوطنية لتقييم أداء القائمين عليها.

## Slide 21: مناهج تقييم المشاريع العامة
نظرا لكثرة وتعدد المناهج المعتمدة في تقييم المشاريع العامة، نوجز أهمها وأكثرها انتشارا في العناصر التالية:
- منهج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
يسمى أيضا منهج (ليتل / ميرلس) نسبة إلى الباحثين الذين أعداه، حيث قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنشر دليل تقييم المشاريع الصناعية سنة 1969، وركز هذا الدليل على استخدام الأسعار المحاسبية (أسعار الظل) في تقييم المشاريع لكنه أهمل الجوانب الأخرى للتقييم خاصة كيفية توزيع المنافع بين مختلف فئات المجتمع، وهو ما دفع الباحثين إلى إعادة صياغة الدليل وتعديله وتحسينه سنة 1974 لمنافسة دليل تقييم المشاريع المقترح من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتم عنونة الدليل الجديد ﺑ " التقييم الاقتصادي للمشروعات والتخطيط للدول النامية"، وركز هذا الدليل على المشاريع الزراعية ومشاريع البنى التحتية والمشاريع الاجتماعية إضافة إلى المشاريع الصناعية التي اهتم بها الدليل السابق.

## Slide 22: مناهج تقييم المشاريع العامة
يركز هذا المنهج على تحليل المنافع والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالمشاريع العامة، وهو يستند أساسا إلى معيار الربحية الوطنية (الاجتماعية) التي تقوم عليها أغلب المشاريع العامة إضافة إلى تسليطه الضوء على الربحية التجارية للمشاريع الصناعية العامة، وهو يرتكز أساسا على الاعتماد على أسعار الظل (المحاسبية) في تقييم مدخلات ومخرجات المشاريع، خاصة أن الأسعار السوقية لا تعكس القيمة الحقيقية للسلع أو الخدمات أو عوامل الإنتاج كالعمل ورأس المال والأرض خاصة في الدول النامية التي تتدخل فيها الدولة والعوامل السياسية في تحديد الكثير من الأسعار، وبالتالي فمعظم الأسعار في الدول النامية ليست ناتجة عن تفاعل حر لقوى العرض والطلب، وهو ما يدفع إلى الابتعاد عن اعتماد الأسعار السوقية في التقييم مثلما تقوم عليه الربحية التجارية واللجوء إلى أسعار الظل لتقييم مختلف المنافع والتكاليف المرتبطة بالمشروع وهو ما تقوم عليه الربحية الوطنية.
يوصي هذا المنهج بضرورة الحصر الدقيق والشامل لكافة البدائل المتاحة، والممكنة في نطاق كل مرحلة من مراحل التقييم، ومقارنة النتائج لكل بديل محدد بنتائج البديل الآخر لتقدير تكلفة الفرصة الضائعة، ويقوم المنهج على حساب مؤشر واحد مركب لتقييم المشروع، بحيث يكون هذا المؤشر المركب من مجموعة من المؤشرات التي تقيس الكفاءة والفعالية ويعطى لها أوزان نسبية مختلفة ومتفاوتة وفقا لأهمية العنصر الذي تقيسه، ومن أهم الأهداف التي يركز عليها هذا المنهج هو تعظيم حصيلة البلد من العملات الأجنبية (النقد الأجنبي).

## Slide 23: مناهج تقييم المشاريع العامة
يقسم المنهج المشروع إلى ثلاث مجموعات أساسية، سلع وخدمات قابلة للتجارة الدولية يخضع تسعيرها إلى القيم الدولية باعتماد سعر الصرف المحول باستخدام التحويل المعياري الذي يمثل النسبة بين السعر الرسمي للصرف الأجنبي والسعر المحاسبي له، وهذه المنافع والتكاليف تقيم بالاعتماد على سعر فوب "FOB" أو خالص على ظهر السفينة (سعر السلعة عند باب المشروع + تكاليف النقل والتسويق في بلد التصدير + خدمات ميناء التصدير متمثلة في الضرائب + التخزين + التحميل + التجهيز (التعقيم) + العمولة + تعريفة التصدير + غيرها إن وجد)، وبالنسبة للسلع المقابلة للواردات تسعر بسعر سيف "CIF" (تشمل سعر فوب "FOB" في ميناء التصدير + تكلفة الشحن إلى ميناء الاستيراد + التأمين على السلعة + تكلفة التفريغ من السفينة إلى أرض ميناء الاستيراد)، أما السلع والخدمات غير القابلة للتجارة الدولية فتقيم بأسعار الظل المرجعية (السعر المحاسبي)، وذلك على أساس تكلفتها الاجتماعية الحدية وتحويل أسعارها إلى ما يساويها بالنقد الأجنبي، وهو أساس تقييم العمالة غير الماهرة أيضا حيث تقيم بأسعار الظل وليس بالأجر الذي تتلقاه لأنه لا يعبر اقتصاديا عن تكلفتها الحقيقية.

## Slide 24: مناهج تقييم المشاريع العامة
يؤكد هذا المنهج أن اعتماد الأسعار السوقية في الدول النامية لا يعبر بصفة حقيقية عن تكاليف ومنافع المشروع، بالتالي اعتماد الأسعار المحاسبية لتقييم الربحية الوطنية هو الأكثر نجاعة، ويعتمد هذا المنهج على الأسعار والقيم الدولية التي يعتبرها أعدل الأسعار للتقييم وقياس مدى كفاءة القائمين على المشروع، حيث يعتمد على التجارة الدولية كمصدر أساسي للتسعير، لكن أهم ما يعاب عليه أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الاختلال الواقع في العلاقات الاقتصادية الدولية بين الدول المتقدمة ونظيرتها النامية التي دائما ما تكون في صالح الدول المتقدمة التي تفرض منطقها وسياساتها على الدول النامية، ما يعتبر التقييم بالاعتماد على الأسعار الدولية أمرا مجحفا بالنسبة للدول النامية، ما يضعف من كفاءتها في تخصيص مواردها الاقتصادية؛

## Slide 25: مناهج تقييم المشاريع العامة
- منهج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
يعتبر هذا المنهج من أكثر المناهج العالمية اتباعا في الكثير من الدول، وهو يركز بصفة أساسية على تحليل المنافع والتكاليف المترتبة عن المشروع، تعود أولى إصدارات دليل هذه المنظمة إلى سنة 1966 تحت عنوان "الخطوط الإرشادية للتقييم الاقتصادي للمشاريع"، في حين أصدرت النسخة المنقحة والمطورة منه سنة 1972 تحت عنوان "دليل تقييم المشاريع"، وهو كسابقه يركز على تحليل الربحية الوطنية للمشروع ويضيف بندا هاما متمثلا في تحليل الآثار الخارجية للمشروع، ويركز على ضرورة تحقيق المشاريع العامة لهدفين أساسيين هما تعظيم الاستهلاك الكلي لأفراد المجتمع حاضرا ومستقبلا أيضا، أي أن هذا الهدف لابد أن يتم بالاستدامة ويحافظ على حق الأجيال القادمة في الانتفاع بآثار المشروع الإيجابية، كما أنه يركز على ضرورة الحد من التفاوت في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، وبين مختلف المناطق وأقاليم البلد الواحد أي تحقيق التوازن الجهوي أيضا، ويعتبر المنهج أي سياسة اقتصادية لم تحقق التوزيع العادل للمداخيل والتوازن الإقليمي سياسة عقيمة فاشلة خاصة في ما يخص إدارة المشاريع العامة.

## Slide 26: مناهج تقييم المشاريع العامة
يتوافق هذا المنهج إلى حد كبير مع منهج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقييم منافع وتكاليف المشاريع العامة بالاعتماد على أسعار الظل المحاسبية استنادا إلى معلومات مفصلة تعدها الدولة ومختلف هيئاتها، وهو يتجنب الاعتماد على الأسعار السوقية في تقييم المنافع والتكاليف وعوامل الإنتاج، ويؤكد على ضرورة توحيد أسعار الظل المرجعية لجميع المشاريع الاستثمارية، وعلى رأسها سعر الظل للصرف الأجنبي، سعر الظل للأجور، معدل الخصم الاجتماعي الذي يختلف عن معدل الخصم المالي، وسعر الظل للاستثمار.
يتعامل هذا المنهج مع مختلف السلع والخدمات القابلة للتصدير أو الاستيراد أو البديلة عنها والمكافئة لها بالاعتماد على قيمتها الدولية المصححة باستخدام أسعار الظل، في حين يسعر السلع والخدمات غير القابلة للتصدير أو الاستيراد وغير المقابلة لها بالاعتماد على السعر النفسي الذي يكون المستهلك مستعدا لدفعه للحصول عليها مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاحتكارية التي تكون في كثير من السلع والخدمات، ويعتمد في تقييم المشاريع على مؤشر مركب واحد هو معيار صافي القيمة الوطنية المضافة أي مقدار ما أضافه المشروع للاقتصاد الوطني وإسهامه في الدخل الوطني للمجتمع، ويتكون من العديد من المؤشرات ذات الأوزان النسبية المختلفة لحساب هذا المؤشر المركب، منها معيار الكفاءة النسبية لرأس المال، الكفاءة النسبية للنقد الأجنبي، والكفاءة النسبية للعمالة الماهرة، ويولي المنهج أهمية كبيرة للربحية المالية للمشاريع العامة الاقتصادية، ويركز على تقييم ربحيتها التجارية جنبا إلى جنب مع تقييم ربحيتها الوطنية.

## Slide 27: مناهج تقييم المشاريع العامة
يؤخذ على هذا المنهج أنه منهج معقد يتكون من مؤشر إجمالي مركب صعب الحساب خاصة باعتماد أسعار الظل التي تحتاج إلى خبراء متمكنين ذوي دراية وإلى سنوات من العمل لضبط والتحديد الدقيق لهذه الأسعار بالنسبة لمختلف العناصر المكونة للمشروع؛
- منهج مركز التنمية الصناعية للدول العربية
قام مركز التنمية الصناعية للدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بإصدار كتاب لتقييم المشاريع معنون ﺑ" دليل التقييم والمفاضلة بين المشروعات الصناعية" سنة 1979، وهو دليل لتقييم المشاريع في الدول العربية ذات البيئة المختلفة عن نظيرتها في أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا، وأساس تقييم هذا المنهج هو الربحية الوطنية للمشاريع، ويرفض رفضا باتا اعتماد المنهج الواحد المركب صعب الحساب والتفسير، إنما يركز على مؤشرات عديدة ومتنوعة ومتكاملة دون إعطاء أي وزن نسبي لها، كما أنه يشمل بعض المعايير التكميلية المفسرة للمؤشرات والموضحة لها، ومن أهم المعايير التي يعتمد عليها هذا المنهج معيار صافي القيمة المضافة التي تقيس مساهمة المشروع في الدخل الوطني، إضافة إلى معايير إضافية وتكميلية لتقييم إسهام المشروع في تحقيق أهداف التنمية، وتتمثل هذه المعايير أساسا في كفاءة تنفيذ وتشغيل المشروع وأثره على امتصاص البطالة، توزيع المداخيل، الصرف الأجنبي، والمنافسة الدولية.

## Slide 28: مناهج تقييم المشاريع العامة
يعتمد هذا المنهج في تسعير المنافع والتكاليف المتعلقة بالمشروع على السعر السوقي الحقيقي لها مع تعديلها في حالة قابليتها للتصدير بالاعتماد على سعر فوب "FOB" مع التحفظ على هذه القيمة في حالة اتباع سياسة الإغراق، والمنتجات القابلة للاستيراد أو المكافئة لها (البديلة عنها) تقيم بسعر سيف "CIF"، في حين تقيم الخدمات العمومية ذات الطابع الاجتماعي بقيمتها السوقية، ولا يستخدم هذا المنهج أسعار الظل في تعديلها، في حين يعتمد على معدل خصم اجتماعي يحسب على أساس سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل كنقطة انطلاق لتقديره، فإذا كانت الدولة مقرضة لرأس المال يتعين أن يكون معدل الخصم الاجتماعي أقل من أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل لتشجيع الاستثمار المحلي، كما يعتمد المنهج على السعر المعدل للصرف الأجنبي لأن أغلب الأسعار الرسمية للصرف الأجنبي في الدول العربية لا تعبر عن قيمته الحقيقية نظرا لاختلالها وارتباطها بقرارات سياسية أكثر منها اقتصادية، وما يعاب على هذا المنهج تركيزه على المشاريع الصناعية والمشاريع العامة الاقتصادية، وإهماله المشاريع الاجتماعية مختلفة الهدف والإجراءات والهيكل المالي، وهو ما يجعل اعتماده في المشاريع العامة الاجتماعية صعبا وغير عمليا؛

## Slide 29: مناهج تقييم المشاريع العامة
- منهج مركز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
طرحت هذه الوكالة دليلين لتقييم المشاريع، حيث نشرت الدليل الأول سنة 1974، وهو يتكون من جزأين، الجزء الأول إرشادات عامة لتحليل تكاليف ومنافع المشاريع، أما الجزء الثاني فهو عبارة عن توجيهات لتقييم المشاريع في قطاعات معينة كالاتصالات، الكهرباء، الصناعة، التعليم والصحة، في حين تم نشر الدليل الثاني سنة 1976، وهو يركز بصفة أساسية على تقييم المشاريع من الناحية الفنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، يعتمد هذا المنهج في تقييمه المشاريع على معدل العائد الوطني للدول، ويحسب بعد حساب معدل العائد الداخلي الوطني، أو صافي القيمة الحالية، أو معدل العائد على التكلفة بعد خصمها بمعدل الخصم المناسب، ويرتكز في تقييمه للمشاريع وحسابه لمعدل العائد الوطني للدول على استخدام أسعار الظل الموحدة في الدولة، والتي تحددها هيئات التخطيط والاستشراف في الحكومات والإدارات، ويفضل اعتماد هذه الأسعار على الأسعار السوقية التي لا تعكس القيمة الاقتصادية للمنافع والتكاليف المتعلقة بالمشروع، وهو ينتهج في هذا طريقة التسعير نفسها لمنهجي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حتى في سعر الصرف يعتمد على القيم الدولية المعدلة باستخدام أسعار الظل، وما يميز هذا المنهج أنه يحتوي على إرشادات خاصة بكل قطاع مثل مشاريع التعليم ومشاريع الصحة أين يركز على التحكم في التكاليف نظرا لطابعها الاجتماعي غير الربحي رغم أثرها غير المباشر على العائد الوطني للدول؛

## Slide 30: مناهج تقييم المشاريع العامة
- الانتقادات الموجهة للمناهج الدولية لتقييم المشاريع العامة
انتقدت المناهج السابقة انتقادات عديدة في ما يخص طريقة تقييمها ومنهجها في التسعير بصفة خاصة، وعدم تماشيها مع الواقع الاقتصادي لأغلب الدول النامية، وأهم الانتقادات التي وجهت لها تتمثل في العناصر الآتية:
اعتمدت هذه المناهج على أسعار الظل في تقييم مختلف السلع والخدمات وعوامل الإنتاج المرتبطة بالمشاريع، إلا أن هذه الأسعار من الصعب تحديدها وحسابها واشتقاقها الرياضي، نظرا أنها تتطلب خبرة كبيرة وشروط معينة، واعتماد هذه الأسعار في الدول النامية غير منطقي ومستبعد جدا؛
إهمال معظم هذه المناهج للمشاريع الاجتماعية غير الربحية، وتركيزها على المشاريع ذات الطابع الاقتصادي، باستثناء بعض التوجيهات والإرشادات في منهج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي استهدفت بعض القطاعات غير الربحية والمشاريع المرتبطة بالمرافق العامة الاجتماعية كالمستشفيات العمومية والمدارس؛

## Slide 31: مناهج تقييم المشاريع العامة
انطلاق هذه المناهج من الواقع الاقتصادي في الدول المتقدمة، وعدم أخذها بعين الاعتبار خصوصيات اقتصاديات الدول النامية، ما يصعب من تطبيق أسسها في هذه الدول ومنها الجزائر؛
تضارب وتعارض بعض طرق هذه المناهج، خاصة منهج مركز التنمية الصناعية للدول العربية الذي يختلف جذريا عن المناهج الأخرى المعتمدة على أسعار الظل في التقييم بصفة أساسية؛
تركيز المناهج الدولية على خدمة الاقتصاديات الكبرى والمستثمرين الأجانب على حساب اقتصاديات الدول النامية ومواردها المالية والبشرية والطبيعية؛
افتراض المناهج الدولية لعدالة الأسعار الدولية ومرونة نظام التجارة الدولية، وهو ما يمثل إجحافا واضحا بحق الدول النامية التي تعتبر الحلقة الأضعف في التجارة العالمية، ما يهدد باستنزاف مختلف خيراتها ومواردها الاقتصادية في مشاريع ليست في صالحها.

## Slide 32: قائمة المصطلحات
المصطلح باللغة العربية | المصطلح باللغة الفرنسية | المصطلح باللغة الإنجليزية
إدارة المشاريع | Gestion des Projets | Projects Management
تقييم المشاريع | Evaluation des projets | Projects Evaluation
التقييم القبلي | Evaluation en Amont | Upstream Evaluation
التقييم المتزامن | Evaluation Simultanée | Simultaneous Evaluation
التقييم البعدي | Evaluation en Aval | Downstream Evaluation
الربحية التجارية | Profitabilité Commerciale | Business Profitability
الربحية الوطنية | Profitabilité Nationale | National Profitability
فترة الاسترداد | Délai de récupération | Payback Period
معدل العائد المحسابي | Taux de Rentabilité Comptable | Accounting Profitability Rate
القيمة الحالية الصافية | Valeur Actuelle Nette | Net Present Value

## Slide 33: قائمة المصطلحات
المصطلح باللغة العربية | المصطلح باللغة الفرنسية | المصطلح باللغة الإنجليزية
مؤشر الربحية | Indice de Profitabilité | Profitability Index
معدل العائد الداخلي | Taux de Rentabilité Interne | Internal Profitability Rate
العائد الاحتمالي | Revenu Probable | Potential Income
الانحراف المعياري | Ecart Type | Standard Deviation
تحليل الحساسية | Analyse de Sensibilité | Sensitivity Analysis
شجرة القرارات | Arbre de Décision | Decision Tree
نظرية المباراة | Théorie des Jeux | Game Theory
المحاكاة | Simulation | Simulation
التحليل الاحتمالي | Analyse Probabiliste | Probabilistic Analysis
تعديل سعر الخصم | Ajustement de Prix d’actualisation | Price of Actualization Adjustment

## Slide 34: قائمة المصطلحات
المصطلح باللغة العربية | المصطلح باللغة الفرنسية | المصطلح باللغة الإنجليزية
المنافع - التكاليف | Avantages - Coûts | Benefits - Costs
أسعار الظل | Prix fictifs | Shadow Prices
ليتل/ ميرلس | Little/ Mirrlees | Little/ Mirrlees
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية | Organisation de Coopération et du Développement Economiques | Organisation for Economic Cooperation and Development
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية | Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel | United Nations Industrial Development Organization

## Slide 35: قائمة المصطلحات
المصطلح باللغة العربية | المصطلح باللغة الفرنسية | المصطلح باللغة الإنجليزية
مركز التنمية الصناعية للدول العربية | Centre de Développement Industriel des Pays Arabes | Industrial Development Center for Arab States
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية | Agence des Etats-Unis pour le Développement International | United States Agency for International Development
سعر ”فوب“ | Free On Board | Free On Board
سعر ”سيف“ | Cost, Insurance and Freight | Cost, Insurance and Freight

## Slide 36: أهم مراجع المحور
Eric BESSON, Evaluation des Grands Projets Publiques: Diagnostic et Propositions, rapport de secrétariat d’état chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement d’économie numérique, République Française, Paris, France, Novembre 2008.
Mark MILLER, Shakira Mustapha, La gestion de l’investissement publique: Un guide d’introduction à la gestion des finances publiques, Overseas Development Institute, Londres, Royaume-Unis, Octobre 2016.
أمينة بركان، تحليل وتقييم المشاريع العمومية وعقلانية الاختيارات العمومية، مجلة الاقتصاد الجديد، العدد 12، المجلد الأول، جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2015.
نعيمة السعيد، أحمد بوشنافة، دراسة وتقييم جدوى المشاريع الاستثمارية العمومية القطاعية: ميزانية التجهيز، مجلة البشائر الاقتصادية، العدد 2، المجلد الثالث، جامعة بشار، الجزائر، جوان 2017.